NetOps Assistant

Documento completo de visão, propósito, status, pendências e expectativa final

Projeto de plataforma web para operação, documentação e análise de redes ISP, com foco inicial em Huawei/NE40 e evolução para rede completa do BGP ao cliente final.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Responsável pelo projeto | João / Operação ISP |
| Data do documento | 19 de junho de 2026 |
| Versão | 1.0 - consolidada a partir do status informado nas sessões do projeto |
| Estado geral | Huawei MVP prático avançado; produto completo ainda em construção |

Nota de escopo Este documento consolida o entendimento atual do projeto com base no que foi implementado, relatado e planejado nas sessões. Ele deve ser usado como documento vivo: a cada módulo finalizado, os percentuais, pendências e prioridades devem ser atualizados.

# Sumário

1. Resumo executivo

2. O que é o NetOps Assistant

3. Propósito do projeto

4. Escopo funcional esperado

5. Arquitetura geral e componentes

6. O que já foi feito

7. Estado atual do foco Huawei

8. O que ainda precisa terminar

9. Pendências e riscos conhecidos

10. O que esperamos dele quando completo

11. Critérios de sucesso

12. Roadmap recomendado

13. Conclusão

# 1. Resumo executivo

O NetOps Assistant é uma plataforma web voltada para equipes de ISP que precisam operar, documentar, analisar e evoluir redes de telecomunicações com mais velocidade e segurança. O projeto nasceu da necessidade de ter uma ferramenta própria, robusta e fácil de usar para entender a rede desde o BGP e os roteadores de borda até a infraestrutura física, fibras, CTOs, DIOs, OLTs, clientes e circuitos.

O foco inicial está em equipamentos Huawei, especialmente cenários de provedor com NE40, BGP, políticas, prefixos, ACLs, documentação de configuração, comparação de diferenças e apoio à análise técnica. A visão de longo prazo é transformar o sistema em um assistente operacional multi-vendor, capaz de trabalhar também com Cisco, ZTE, Datacom e outros fabricantes.

No estágio atual, o projeto já possui uma base funcional importante: módulos de análise, documentação web, busca web, comparação web, diferenças de dados e testes de integração. O último status informado indicou 615 testes executados, 0 falhas e 0 migrations pendentes no módulo de políticas, o que mostra que o núcleo técnico está evoluindo com boa disciplina de testes.

Leitura rápida do status Para o foco Huawei de uso prático em ISP, a cobertura estimada após o módulo atual fica em torno de 80% a 85% de um MVP útil. Para uma cobertura Huawei ampla, incluindo OSPF, ISIS, MPLS, LDP, VPNv4/L3VPN, BNG, QoS, NAT, IPv6 e EVPN, a cobertura estimada fica em torno de 55% a 65%.

# 2. O que é o NetOps Assistant

O NetOps Assistant é um sistema web de apoio à operação de rede. Ele combina inventário técnico, análise de configurações, documentação, comparação de mudanças, visualização de dados e, futuramente, mapeamento completo da infraestrutura física e lógica do ISP.

Em termos práticos, ele deve funcionar como uma central técnica para responder perguntas como:

Quais sessões BGP, políticas, prefixos, comunidades e ACLs existem em determinado roteador?

O que mudou entre duas versões de configuração?

Quais políticas podem causar bloqueio, vazamento de rota, anúncio incorreto ou comportamento inesperado?

Como documentar automaticamente a configuração de um equipamento?

Onde está determinado equipamento, cabo, CTO, DIO, fibra, porta PON, cliente ou circuito?

Qual é o caminho lógico e físico de um serviço, desde o backbone até o cliente?

Quais pontos da rede precisam de atenção, revisão ou padronização?

A proposta não é substituir o engenheiro ou técnico, mas reduzir trabalho repetitivo, acelerar análise, padronizar documentação e diminuir erro humano em tarefas de operação e expansão de rede.

# 3. Propósito do projeto

O propósito central é criar uma plataforma própria para o ISP, com foco em domínio técnico real da rede e independência de ferramentas genéricas ou limitadas.

| Objetivo | Descrição |
| --- | --- |
| Centralizar conhecimento | Reunir em um único lugar configurações, documentação, inventário, análises, histórico e informações operacionais. |
| Acelerar diagnóstico | Permitir que a equipe encontre rapidamente problemas em BGP, políticas, prefixos, ACLs, rotas, circuitos e elementos físicos. |
| Padronizar documentação | Transformar configurações e dados técnicos em documentação organizada e compreensível. |
| Reduzir risco operacional | Ajudar a identificar mudanças perigosas, inconsistências e pontos que podem afetar clientes ou backbone. |
| Evoluir para automação segura | Preparar a base para futuras automações, sempre com revisão, histórico, permissões e rastreabilidade. |
| Mapear do BGP ao cliente | Unificar visão lógica e física da rede: roteadores, PoPs, OLTs, fibras, CTOs, DIOs, postes, endereços e clientes. |

# 4. Escopo funcional esperado

O produto completo pode ser dividido em sete grandes blocos funcionais.

| Bloco | Função esperada |
| --- | --- |
| Análise de configuração | Interpretar configurações de equipamentos, extrair seções relevantes, identificar estrutura, relacionamentos e possíveis problemas. |
| Documentação automática | Gerar documentação técnica navegável a partir de configs, inventário e dados operacionais. |
| Comparação e diff | Comparar versões de configuração, destacar mudanças relevantes e explicar impacto potencial. |
| Busca e apoio técnico | Permitir busca local/web/documental para auxiliar análise, documentação e troubleshooting. |
| Inventário lógico | Registrar dispositivos, interfaces, BGP, VLANs, circuitos, serviços, clientes, políticas e dependências. |
| Infraestrutura física/GIS | Mapear PoPs, OLTs, DIOs, cabos ópticos, tubos, fibras, CTOs, postes, rotas e endereços. |
| Gestão operacional | Dashboard, issues, histórico, auditoria, permissões, relatórios e acompanhamento de pendências. |

# 5. Arquitetura geral e componentes

A arquitetura planejada é modular, separando backend, frontend, dados geográficos, armazenamento de arquivos e tarefas assíncronas. Essa divisão permite começar com Huawei e depois expandir para novos fabricantes e novos domínios da rede sem reescrever o produto inteiro.

| Camada | Tecnologias/ideia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Backend/API | Django, Django REST Framework, apps modulares | Regras de negócio, APIs, análise, persistência, autenticação e permissões. |
| Dados | PostgreSQL/PostGIS quando aplicável | Dados relacionais e geográficos: equipamentos, fibras, rotas, clientes e histórico. |
| Frontend | Interface web com dashboard, páginas de análise e mapa | Experiência visual, navegação, filtros, formulários, comparações e documentação. |
| Mapa/GIS | MapLibre/GeoDjango/PostGIS | Visualização e edição da rede física no mapa. |
| Arquivos | MinIO/S3 ou storage compatível | Fotos de campo, anexos, configurações, evidências e documentação. |
| Assíncrono | Redis/Celery | Processamentos demorados, importações, análises em lote e geração de relatórios. |
| Operação | Docker, Nginx, scripts de ambiente | Padronização de execução, deploy e manutenção. |

## 5.1 Apps e domínios previstos

analysis: análise de configurações, políticas, comparação, diff e relatórios técnicos.

documentation: documentação gerada, fotos, anexos, registros e material de apoio.

logical_network: AS, upstreams, BGP, prefixos, VLANs, circuitos, serviços e relações lógicas.

physical_infrastructure: PoPs, OLTs, slots, portas PON, DIOs, postes e equipamentos físicos.

optical_network: cabos ópticos, tubos, fibras, CTOs, portas, fusões e ocupação.

geo: rotas, segmentos, endereços, cálculo de metragem e representação no mapa.

customers: clientes, endereços, serviços e vínculo com a rede.

audit: histórico de alterações, rastreabilidade e trilha de auditoria.

# 6. O que já foi feito

Abaixo está a consolidação do que já foi realizado ou estruturado até o ponto mais recente informado.

## 6.1 Base técnica e arquitetura

Arquitetura modular definida para separar infraestrutura lógica, física, óptica, geográfica, documentação, auditoria e análise.

Stack técnico definido com Django/DRF, PostGIS opcional, Redis, MinIO/S3, Celery, Nginx e Docker Compose.

Ambientes e arquivos de configuração planejados para backend, frontend e compose.

Política de soft delete padronizada para entidades operacionais com campo is_active.

Padrão de campos de metragem definido: calculated_length_m, declared_length_m e effective_length_m.

## 6.2 Backend e modelos de infraestrutura ISP

| Área | Itens implementados/estruturados |
| --- | --- |
| Core | BaseModel com UUID, created_at, updated_at, is_active, soft delete/restore, managers ativos/inativos e suporte geográfico base. |
| Autenticação | Usuário customizado por e-mail, JWT, endpoint /me, refresh e health check. |
| Infraestrutura física | PoP, OLT, OLTSlot, PONPort, DIO e DIOPort. |
| Rede óptica | Poste, cabo óptico, tubo, fibra, CTO e CTOPort. |
| Geo | FiberRoute, FiberRouteSegment, Address e serviço de cálculo de comprimento via transformação geográfica. |
| Documentação | FieldPhoto com GenericForeignKey e ImageField; integração planejada com MinIO. |
| Auditoria | ChangeLog, middleware e signals para registrar criação, atualização, soft delete e restore. |
| Permissões | Perfis e grupos admin, técnico e visualizador; helpers de atribuição e leitura de papel. |
| API DRF | Viewsets com soft delete, restore, filtros, busca, ordenação e endpoints principais. |

## 6.3 Testes e qualidade

Base de testes backend criada e expandida ao longo das etapas.

Testes de models, APIs, autenticação, auditoria, documentação, permissões e entidades geográficas foram adicionados nas etapas anteriores.

No módulo mais recente de integração de políticas, foi informado o resultado de 615 testes executados, 0 falhas e 0 migrations pendentes.

Foi criada a suíte apps/analysis/tests/test_policy_integration.py, cobrindo integração entre análise, documentação web, busca web, comparação web e diff_data.

## 6.4 Módulo de análise e documentação Huawei

Foco inicial estabelecido em Huawei, principalmente em cenários de ISP com NE40 e BGP.

Estrutura de análise de configuração em evolução, com extração de dados relevantes e integração com documentação web.

Módulos relacionados a políticas foram integrados com análise, documentação, busca, comparação e diff_data.

Templates de documentação foram ajustados para exibir informações de políticas/ACLs e dados relacionados.

O sistema já caminha para explicar e documentar configurações, não apenas armazená-las como texto bruto.

## 6.5 Interface e experiência do usuário

A UI já possui base navegável para módulos como dashboard, análise, documentação, comparação, busca e telas relacionadas.

Foram discutidos ajustes finos de layout, como menu superior, barra de busca, painel de DIO, localização no mapa e legenda de ocupação.

A experiência esperada é de ferramenta web visual, simples de operar e adequada para técnicos e engenharia.

# 7. Estado atual do foco Huawei

O foco Huawei é o primeiro grande domínio técnico do NetOps Assistant. A ideia é consolidar uma base forte para roteadores Huawei usados em ISP antes de expandir para outros fabricantes.

| Item | Status estimado | Observação |
| --- | --- | --- |
| BGP e políticas | Avançado no MVP | Já há trabalho relevante em análise, documentação, comparação e integração de políticas. |
| ACLs/regras/políticas | Em consolidação | Templates e testes de integração foram ajustados; ainda precisa garantir cobertura completa e UI limpa. |
| Comparação/diff | Funcional em evolução | Já integrado ao fluxo de análise; falta refinar explicação de impacto e UX. |
| Documentação web | Funcional em evolução | Deve continuar melhorando organização, filtros, navegação e clareza técnica. |
| Cobertura Huawei prática ISP | 80% a 85% | Estimativa para um MVP útil no dia a dia com BGP/políticas/documentação. |
| Cobertura Huawei ampla | 55% a 65% | Ainda faltam protocolos e recursos avançados fora do escopo BGP inicial. |

## 7.1 O que ainda falta no Huawei para ficar mais completo

OSPF e ISIS: vizinhanças, áreas, métricas, redistribuição e inconsistências.

MPLS/LDP: sessões, labels, transporte, backbone e dependências.

VPNv4/L3VPN: VRFs, route-targets, route-distinguishers, PE-CE e import/export.

BNG/BRAS: usuários, pools, autenticação, políticas, QoS e sessões, caso faça parte da rede.

QoS: classifiers, behaviors, traffic policies, filas, marcação e aplicação por interface.

NAT/CGNAT: pools, regras, logs, capacidade e vínculo com clientes/serviços.

IPv6: prefixos, políticas, sessões, filtros e documentação específica.

EVPN/VXLAN: se entrar no escopo futuro da rede.

# 8. O que ainda precisa terminar

As pendências abaixo estão organizadas por prioridade prática para transformar a base atual em um produto utilizável em produção.

| Prioridade | Entrega | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Alta | Fechar Huawei MVP | Concluir parser, documentação, comparação e UI para BGP, políticas, ACLs, prefixos e rotas mais comuns no ambiente ISP. |
| Alta | Estabilizar UI | Garantir navegação limpa, páginas legíveis, filtros úteis, responsividade e telas de erro/estado vazio. |
| Alta | Fluxo de análise completo | Permitir importar/colar configuração, analisar, navegar por seções, ver alertas, gerar documentação e comparar versões. |
| Alta | Inventário mínimo | Cadastrar dispositivos, fabricante/modelo, local, função, interfaces, links e versões de config. |
| Alta | Histórico e snapshots | Guardar versões de configuração e permitir comparar antes/depois com rastreabilidade. |
| Média | Relatórios | Exportar documentação e análises em formatos úteis para operação e gestão. |
| Média | Mapa e rede física | Consolidar mapa com PoPs, OLTs, DIOs, cabos, fibras, CTOs, postes, endereços e clientes. |
| Média | Produção | Docker/serviços, banco, storage, backup, logs, permissões, segurança e rotina de deploy. |
| Média | Importadores | Importar dados de planilhas, GeoJSON/KML/Shapefile, configs e bases já existentes. |
| Baixa/Média | Multi-vendor | Criar camada de abstração para Cisco, ZTE, Datacom e outros sem bagunçar o núcleo Huawei. |

## 8.1 Pendência operacional imediata após o travamento do agente

No último evento relatado, o agente ficou pesquisando no template, não encontrou a seção de policies e depois o processo Node caiu por falta de memória. Isso não indica necessariamente problema no projeto, mas pode ter deixado alterações parciais.

1.  Rodar git status --short para verificar arquivos alterados.

2.  Rodar git diff para revisar mudanças parciais.

3.  Remover _check_template.py se ele tiver ficado como arquivo temporário.

4.  Localizar corretamente no template as seções bgp_peers, route_maps, prefix_lists e policies.

5.  Evitar busca ampla no projeto inteiro sem necessidade.

6.  Aumentar NODE_OPTIONS para 4096 ou 6144 MB antes de continuar com CommandCode/OpenCode.

# 9. Pendências e riscos conhecidos

| Risco/Pendência | Impacto | Mitigação recomendada |
| --- | --- | --- |
| Cobertura Huawei incompleta | Pode deixar de identificar problemas em protocolos ainda não tratados. | Definir lista de recursos Huawei por prioridade real da rede e implementar por lote. |
| Parser dependente de variações de config | Configurações reais podem ter formatos diferentes dos exemplos testados. | Criar banco de configs reais anonimizadas e testes de regressão. |
| UI funcional, mas ainda não refinada | Técnicos podem ter dificuldade de usar no dia a dia. | Rodar ciclos curtos de ajuste visual e validar com telas reais. |
| Agente/CLI consumindo memória | Pode travar durante tarefas grandes e deixar alterações parciais. | Trabalhar com prompts menores, limitar escopo e aumentar heap do Node. |
| Falta de produção/hardening | Sistema pode funcionar localmente, mas não estar pronto para equipe. | Planejar deploy, backup, logs, autenticação, permissões e monitoramento. |
| Dados reais ainda não normalizados | Inventário pode ficar inconsistente se não houver padrão. | Criar modelo de dados final, validações e importadores com checagem. |
| Multi-vendor antes da hora | Pode aumentar complexidade e atrasar Huawei MVP. | Concluir Huawei MVP primeiro e só depois abstrair fabricantes. |

# 10. O que esperamos dele quando completo

Quando completo, o NetOps Assistant deve ser uma plataforma central para operação técnica do ISP. A expectativa é que ele seja usado tanto por engenharia quanto por NOC/campo, cada um com permissões e telas adequadas.

| Capacidade esperada | Resultado prático |
| --- | --- |
| Analisar configuração automaticamente | Receber uma configuração Huawei/Cisco/ZTE/Datacom, interpretar seções e apresentar visão organizada. |
| Explicar impacto de mudanças | Mostrar o que mudou e por que aquilo pode afetar roteamento, clientes, anúncios, filtros ou serviços. |
| Documentar a rede | Gerar documentação técnica atualizada, organizada por equipamento, serviço, política, circuito e localidade. |
| Mapear caminho ponta a ponta | Permitir visualizar do BGP/backbone até cliente, passando por portas, fibras, CTOs, DIOs, OLTs e rotas físicas. |
| Apoiar troubleshooting | Sugerir pontos de verificação, inconsistências e relações prováveis entre sintomas e causa. |
| Gerar histórico e auditoria | Saber quem alterou o quê, quando, em qual equipamento/registro e com qual impacto. |
| Servir como base de automação | Preparar terreno para automações futuras com segurança, revisão e controle. |

## 10.1 Experiência ideal de uso

1.  O usuário acessa o dashboard e vê saúde geral, pendências, mudanças recentes e alertas.

2.  Seleciona um equipamento ou envia uma configuração para análise.

3.  O sistema separa automaticamente BGP, interfaces, políticas, prefixos, ACLs e demais blocos.

4.  A interface mostra explicações, documentação, riscos e itens que precisam de revisão.

5.  O usuário compara com uma versão anterior e entende rapidamente o impacto da mudança.

6.  Se necessário, abre o mapa e visualiza o relacionamento com PoP, OLT, fibras, CTOs, clientes ou circuitos.

7.  A análise fica registrada no histórico, podendo virar relatório, issue ou documentação oficial.

# 11. Critérios de sucesso

| Critério | Como medir |
| --- | --- |
| Utilidade real para Huawei | Técnico consegue analisar uma config real de NE40 e entender BGP/políticas sem abrir manualmente o arquivo inteiro. |
| Confiabilidade | Testes automatizados continuam passando e configs reais geram resultados consistentes. |
| Clareza da UI | Usuário encontra análise, documentação, comparação e busca sem depender do desenvolvedor. |
| Rastreabilidade | Toda análise, alteração e snapshot importante fica registrado com data, origem e responsável. |
| Performance aceitável | Configs grandes carregam, analisam e comparam sem travar a aplicação. |
| Escalabilidade técnica | Novos fabricantes e módulos entram por extensão, não por gambiarra. |
| Valor operacional | Reduz tempo de análise, reduz erros e melhora documentação da rede. |

# 12. Roadmap recomendado

| Fase | Objetivo | Entregas principais |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - Fechamento Huawei MVP | Transformar o módulo Huawei em ferramenta usável no dia a dia. | BGP, políticas, ACLs, prefixos, diff, documentação e UI estável. |
| Fase 2 - Inventário e snapshots | Conectar análise a dispositivos reais e histórico. | Cadastro de devices, upload/versões de config, comparação temporal e tags. |
| Fase 3 - Produção interna | Rodar para a equipe com segurança. | Deploy, autenticação, permissões, logs, backup, storage e rotina operacional. |
| Fase 4 - Mapa físico/lógico | Unificar rede lógica e infraestrutura de campo. | PoPs, OLTs, DIOs, fibras, CTOs, rotas, endereços e clientes no mapa. |
| Fase 5 - Cobertura Huawei avançada | Ampliar protocolos e serviços. | OSPF, ISIS, MPLS, LDP, VPNv4/L3VPN, QoS, NAT, IPv6 e BNG. |
| Fase 6 - Multi-vendor | Expandir para outros fabricantes. | Cisco, ZTE, Datacom e camada comum de parser/documentação. |
| Fase 7 - Automação assistida | Apoiar mudanças com mais segurança. | Pré-check, pós-check, validação de mudança, templates e execução com aprovação. |

## 12.1 Ordem prática recomendada para os próximos módulos

1.  Limpar o estado atual após o crash do agente e garantir git diff limpo ou revisado.

2.  Fechar a tela de documentação/policies sem loop de pesquisa e com testes passando.

3.  Rodar suíte completa novamente e confirmar 0 falhas.

4.  Fazer revisão visual da UI para saber exatamente o que já está navegável.

5.  Criar uma tarefa curta para inventário de dispositivos e snapshots de configuração.

6.  Criar uma tarefa curta para comparação de versões com explicação de impacto.

7.  Somente depois avançar para protocolos Huawei fora de BGP/policies.

# 13. Conclusão

O NetOps Assistant já deixou de ser apenas uma ideia e passou a ter base técnica, módulos, testes e uma direção clara. O foco correto agora é evitar abrir escopo demais antes de fechar o Huawei MVP com qualidade. O projeto deve continuar em ciclos curtos: uma tarefa por vez, com testes, revisão visual e resumo final.

Quando completo, o sistema deve virar a principal ferramenta interna para entender, documentar e operar a rede do ISP, reduzindo dependência de análise manual, melhorando a rastreabilidade e aproximando a visão lógica da rede da visão física em campo.

Mensagem final O objetivo final é simples de resumir: transformar conhecimento técnico disperso em uma plataforma confiável, visual e prática, capaz de ajudar a equipe a operar a rede do BGP ao cliente final.

# Anexo A - Visão resumida para apresentar o projeto

O NetOps Assistant é uma plataforma web para ISP que centraliza análise de configurações, documentação, comparação de mudanças, inventário e mapeamento da rede. O foco inicial é Huawei/NE40 com BGP e políticas, evoluindo para outros protocolos e fabricantes. A meta é criar uma ferramenta própria para ajudar engenharia, NOC e operação a entender a rede com mais velocidade, reduzir erros, documentar melhor e futuramente mapear toda a infraestrutura do BGP até o cliente final.

# Anexo B - Prompt base para continuar o projeto com agente

Contexto: estamos desenvolvendo o NetOps Assistant, plataforma web para ISP com foco inicial em Huawei/NE40.

Objetivo: continuar uma tarefa pequena e objetiva, sem abrir escopo além do necessário.

Antes de alterar: rode git status --short e leia o diff existente.

Durante a tarefa: altere somente arquivos relacionados, evite busca ampla, não crie refatorações desnecessárias.

Depois da tarefa: rode testes relacionados e gere resumo curto com arquivos alterados, testes e pendências.

Critério de conclusão: testes passando, UI/funcionalidade revisada e sem arquivos temporários esquecidos.